| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Số: 290/NQ-HĐND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2024 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định thời gian bố trí vốn của các dự án sử dụng                                   vốn ngân sách địa phương (cấp huyện) đã bố trí quá thời gian theo                         quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 26 ngày 01 tháng 2024, Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 694/BC-KTNS  ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định thời gian bố trí vốn của các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương (cấp huyện) đã bố trí quá thời gian theo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 (có 01 Biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; - Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; - Ban công tác đại biểu của UBTVQH; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; - Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Ban Thường vụ tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; - Lưu: VT, KTNS. | CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Thái Hưng |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐỐI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP HUYỆN)

(Kèm theo Nghị quyết số 290/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Quyết định phê duyệt dự án | Thời gian đã bố trí | Lũy kế vốn giao bố trí đến hết năm 2023 | Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2023 | Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án | Thời gian bố trí vốn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Năm bắt đầu bố trí vốn | Lũy kế thời gian bố trí vốn đến hết năm 2023 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  | 395.092 |  |  | 311.668 | 330.688 | 56.401 |  |  |
| I | Huyện Vân Hồ |  |  |  | 248.514 |  |  | 202.914 | 221.933 | 32.671 |  |  |
| * | Dự án hoàn thành |  |  |  | 220.374 |  |  | 193.912 | 208.180 | 14.332 |  |  |
| 1 | Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND, UBND xã Vân Hồ | UBND huyện Vân Hồ | C | 1361 ngày 26/10/2018 | 8.883 | 2019 | 05 năm | 7.700 | 8.124 | 424 | Năm 2024 |  |
| 2 | Trụ sở Huyện ủy huyện Vân Hồ | UBND huyện Vân Hồ | C | 3196 ngày 31/12/2016 | 60.535 | 2017 | 07 năm | 54.891 | 56.732 | 1.841 | Năm 2024 |  |
| 3 | Trụ sở HĐND - UBND huyện Vân Hồ | UBND huyện Vân Hồ | C | 3195 ngày 31/12/2016 | 67.518 | 2017 | 07 năm | 65.592 | 65.839 | 247 | Năm 2024 |  |
| 4 | Xử lý ngập úng khu vực bản Co Tăng, Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ | UBND huyện Vân Hồ | C | 516 ngày 18/6/2021 | 13.000 | 2021 | 03 năm | 12.342 | 12.342 | 64 | Năm 2024 |  |
| 5 | Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Mường Men | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 1077 ngày 24/10/2016 | 7.499 | 2017 | 07 năm | 6.974 | 7.301 | 327 | Năm 2024 |  |
| 6 | Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước sinh hoạt, hè rãnh thoát nước) các khu vực dân cư khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 418 ngày 04/4/2019 | 7.467 | 2019 | 05 năm | 6.120 | 6.792 | 672 | Năm 2024 |  |
| 7 | Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư lô số 16.17.18.20 | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 1392 ngày 30/10/2018 | 3.907 | 2019 | 05 năm | 2.395 | 3.517 | 1.122 | Năm 2024 |  |
| 8 | Nâng cấp đường bản Tưn - bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 1422 ngày 30/10/2018 | 9.000 | 2019 | 05 năm | 6.713 | 7.548 | 835 | Năm 2024 |  |
| 9 | Cầu cứng qua suối bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 1329 ngày 14/10/2019 | 2.494 | 2019 | 05 năm | 1.792 | 2.130 | 339 | Năm 2024 |  |
| 10 | Cầu cứng bản Phụ Mẫu I, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 1363 ngày 24/10/2019 | 1.694 | 2019 | 05 năm | 1.004 | 1.432 | 427 | Năm 2024 |  |
| 11 | Đường vào bản Sa Lai (đầu Suối Con và đến trung tâm bản), xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 1381 ngày 30/10/2019 | 2.000 | 2019 | 05 năm | 1.106 | 1.818 | 713 | Năm 2024 |  |
| 12 | Đường giao thông từ bản Bướt đến bản Sa Lai (khu vực Suối Con), xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 754 ngày 21/6/2019 | 12.000 | 2019 | 05 năm | 9.822 | 10.926 | 1.104 | Năm 2024 |  |
| 13 | Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu bổ sung cấp đất đợt 4, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 1435 ngày 27/10/2017 | 14.440 | 2018 | 06 năm | 10.169 | 14.390 | 4.222 | Năm 2024 |  |
| 14 | Sân vận động xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 1251 ngày 23/9/2019 | 2.000 | 2019 | 05 năm | 1.150 | 1.948 | 798 | Năm 2024 |  |
| 15 | Trồng cây xanh tạo cảnh quan khuôn viên Quảng trường Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 1369 ngày 25/10/2019 | 1.136 | 2019 | 05 năm | 200 | 1.057 | 857 | Năm 2024 |  |
| 16 | Nâng cấp, cải tạo đường từ trung tâm xã đi bản Lòm, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 1339 ngày 16/10/2019 | 6.801 | 2019 | 05 năm | 5.943 | 6.285 | 342 | Năm 2024 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 28.140 |  |  | 9.002 | 13.753 | 18.338 |  |  |
| 1 | Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu cấp đất cho công an, bộ đội, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 1436 ngày 27/10/2017 | 12.000 | 2018 | 06 năm | 3.172 | 3.932 | 8.028 | Năm 2024 |  |
| 2 | Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (vỉa hè, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh) tuyến đường nội bộ các nút giao 60 - 20; 20 - 18 | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 1408 ngày 30/10/2018 | 11.402 | 2019 | 05 năm | 2.829 | 6.378 | 8.573 | Năm 2024 |  |
| 3 | Hỗ trợ bảo tồn làng nghề truyền thống dân tộc Dao, bản Suối Lìn, xã Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | C | 2396 ngày 12/12/2018 | 4.738 | 2019 | 05 năm | 3.000 | 3.443 | 1.738 | Năm 2024 |  |
| II | Thành phố Sơn La |  |  |  | 146.579 |  |  | 108.755 | 108.755 | 23.731 |  |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 146.579 |  |  | 108.755 | 108.755 | 23.731 |  |  |
| 1 | Xử lý ngập úng hệ thống thoát nước khu vực tổ 4, 5, 6 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La | Ban QLDA ĐTXD thành phố | C | 2133 ngày 30/9/2021 | 2.203 | 2021 | 03 năm | 985 | 985 | 1.211 | Năm 2024 |  |
| 2 | Hạ tầng khu dân cư lô số 4 (4b, 4c) thành phố Sơn La | Ban QLDA ĐTXD thành phố | C | 546 ngày 23/3/2014; 1676 ngày 23/7/2020; 3743 ngày 25/12/2023 | 79.132 | 2017 | 07 năm | 46.434 | 46.434 | 10.000 | Năm 2024 |  |
| 3 | Đường Điện lực - Lò Văn Giá, thành phố Sơn La | Ban QLDA ĐTXD thành phố | C | 883 ngày 20/4/2018; 1553 ngày 28/7/2023 | 63.243 | 2017 | 07 năm | 59.866 | 59.866 | 12.360 | Năm 2024 |  |
| 4 | Đường giao thông, hệ thống cấp điện nước vào khu sản xuất tại bản Phiêng Khá, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La | Ban QLDA ĐTXD thành phố | C | 806 ngày 13/4/2018 | 2.000 | 2018 | 06 năm | 1.470 | 1.470 | 159 | Năm 2024 |  |